Product backlog

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Sprint | Id | User story | BV | Priorité | Effort |
| SPRINT1 | Consultation des KPIs dans le volet Loan Application | 1.1 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre total des prêts dans le volet Loan Application. | Haute | 1 | 1 |
| 1.2 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre total des prêts dans le volet Loan Application par statut. | Haute | 1 | 1 |
| 1.3 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre total des prêts dans le volet Loan Application par agence. | Haute | 1 | 1 |
| 1.4 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre total des prêts dans le volet Loan Application par portefeuille. | Haute | 1 | 1 |
| 1.5 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter la somme totale des montant des prêts émis. | Haute | 1 | 1 |
| 1.6 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter la somme totale des montant des prêts émis par mois. | Haute | 1 | 1 |
| 1.7 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter la distribution des prêts par produits. | Haute | 1 | 1 |
| 1.8 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre de clients actifs. | Haute | 1 | 1 |
| 1.9 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre de clients actifs par mois. | Haute | 1 | 1 |
| 1.10 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre de crédits échus. | Haute | 1 | 1 |
| 1.11 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre de crédits à échoir. | Haute | 1 | 1 |
| SPRINT2 | Consultation des KPIs dans le volet Collections. | 2.1 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre des collections par type. | Haute | 2 | 1 |
| 2.2 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre des collections de type collection par propriétaire. | Haute | 2 | 1 |
| 2.3 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre des collections de type collection par client. | Haute | 2 | 1 |
| 2.4 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre des collections de type collection par statut. | Haute | 2 | 1 |
| 2.5 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre des collections de type collection par agence. | Haute | 2 | 1 |
| 2.6 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre des collections légale par propriétaire. | Haute | 2 | 1 |
| 2.7 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre des collections légale par client. | Haute | 2 | 1 |
| 2.8 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre des collections légale par statut. | Haute | 2 | 1 |
| 2.9 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre des collections légale par agence. | Haute | 2 | 1 |
| 2.10 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre des collections légale par WorkFlow. | Haute | 2 | 1 |
|  |  | 2.11 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter la performance de chaque agent en termes de montant collecté. | Haute | 2 | 1 |
|  |  | 2.12 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le mouvement des montants pour chaque collection. | Haute | 2 | 1 |
| SPRINT3 | Consultation des KPIs des produits et des clients | 3.1 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre total des clients. | Haute | 3 | 2 |
| 3.2 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre total des produits par nom. | Haute | 3 | 2 |
| 3.3 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre total des taches par statut. | Haute | 3 | 1 |
| 3.4 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre total des taches par agence. | Haute | 3 | 1 |
| 3.5 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre total des clients actifs par genre. | Haute | 3 | 2 |
| 3.6 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre total des clients par genre. | Haute | 3 | 1 |
| 3.7 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre total des taches par workflow. | Haute | 3 | 1 |
| 3.8 | En tant qu’utilisateur ACM je veux consulter le nombre total des taches par owner | Haute | 3 | 1 |
| SPRINT4 |  | 4.1 | En tant que système je dois envoyer les données à elasticsearch périodiquement pour rafraîchir les données automatiquement. | Moyenne | 4 | 3 |
| 4.2 | En tant qu’utilisateur ACM je veux accéder à mon propre tableau de bord après avoir s’authentifier à la plateforme ACM pour. | Moyenne | 4 | 8 |
| 45 |

45/4 sprint =11.25 points d’effort pour chaque sprint.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint1 = 11pts | Sprint2 = 12pts | Sprint3 = 11pts | S print4 = 11pts |

Planification des sprints :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| User story | Sprint | Durée | Date début | Date fin |
| De US1 jusqu’à US11 | SPRINT1 | 1 mois | 01/02/2024 | 29/02/2024 |
| De US12 jusqu’à US23 | SPRINT2 | 1 mois | 01/03/2024 | 31/03/2024 |
| De US24 jusqu’à US31 | SPRINT3 | 1 mois | 01/04/2024 | 30/04/2024 |
| De US32 jusqu’à US34 | SPRINT4 | 1 mois | 01/05/2024 | 31/05/2024 |